Automatiser un workflow RH → IT
(Onboarding / Offboarding)

Document pédagogique – solutions, architectures et bonnes pratiques

Version 1.0 – Janvier 2026

Objectif : remplacer un processus manuel (mails, tickets, Excel) par une orchestration fiable, traçable et sécurisée.

Sommaire

Astuce : dans Word, tu peux insérer un sommaire automatique (Références → Table des matières).

Contexte et problème

Objectifs (fiabilité, sécurité, conformité)

Architecture cible (event-driven)

Solutions d’automatisation (comparatif et cas d’usage)

Sécurité, gouvernance et journalisation

Plan de mise en œuvre (MVP → industrialisation)

Annexes (checklists, données, pseudo-code)

# 1. Contexte et problème

Dans beaucoup d’organisations, l’arrivée ou la sortie d’un employé déclenche une chaîne d’actions IT : création d’identité (AD/Entra), boîte mail, licences Microsoft 365, groupes et droits applicatifs, comptes dans des outils internes, puis retrait et archivage à la date de fin. Lorsque ces actions sont manuelles, le processus devient coûteux et risqué.

## 1.1 Symptômes d’un workflow manuel

Oublis : comptes actifs trop longtemps, accès non retirés, renouvellements manqués.

Erreurs : mauvaises licences, mauvais groupes, incohérences entre outils.

Coûts : temps IT récurrent, tickets, relances, double saisie.

Risque sécurité : privilèges excessifs, absence de traçabilité, secrets manipulés à la main.

## 1.2 Schéma du processus actuel

Figure 1 – Exemple typique d’un processus manuel (mails/tickets + exécution à la main).

# 2. Objectifs

L’automatisation vise à rendre le processus prévisible et auditable : un événement RH déclenche un workflow IT reproductible.

## 2.1 Objectifs fonctionnels

Provisionner automatiquement identité, mailbox, licences, groupes et comptes applicatifs.

Mettre à jour lors des changements (service, manager, type de contrat).

Déprovisionner automatiquement à la sortie (retrait accès, révocation licences, archivage).

## 2.2 Objectifs non-fonctionnels

Fiabilité : idempotence, reprises sur erreur, exécution cohérente.

Traçabilité : journaux d’exécution, preuves d’attribution/retrait, notifications.

Sécurité : moindre privilège, secrets protégés, validations/approbations si nécessaire.

Conformité : règles internes (audit, rétention), preuves exploitables.

# 3. Architecture cible (event-driven)

Une architecture cible sépare : (1) la source d’événement RH, (2) l’orchestrateur (moteur de workflow), (3) les systèmes cibles (M365/Entra, AD, apps), (4) les logs et alertes.

Figure 2 – Architecture cible : un événement RH déclenche un orchestrateur qui agit sur les systèmes cibles.

## 3.1 Événements usuels

Nouvelle embauche ; modification ; sortie (fin de contrat).

Déclencheurs techniques : webhook API, mise à jour SIRH, fichier déposé (CSV), formulaire (SharePoint/Forms).

## 3.2 Règles de conception clés

Source de vérité : une fiche employé unique (ID stable) et des champs normalisés (service, manager, dates).

Idempotence : rejouer le workflow ne doit pas créer de doublons (compte déjà existant).

Gestion d’erreurs : journaliser, alerter, et permettre la reprise (retry) ou l’escalade.

# 4. Solutions d’automatisation

Le choix dépend du stack, du niveau de gouvernance attendu et du besoin de sur-mesure. Toutes les solutions suivent la même logique : événement → orchestration → appels d’API → logs.

Figure 3 – Trois familles : stack Microsoft, plateformes multi-API, ou option sur-mesure.

## 4.1 Tableau comparatif (synthèse)

| Solution | Quand l’utiliser | Points forts | Limites | Ops / Run | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Power Automate | M365 dominant, besoin rapide | Connecteurs M365, rapide à prototyper | Contrôle/complexité limités selon cas | Faible → moyen | MVP/Prod simple |
| Azure Logic Apps | Azure + exigences robustes | Résilience, intégration Azure, monitoring | Design plus technique, Azure requis | Moyen | Prod |
| Make / Zapier | SI hétérogène, connecteurs multiples | Multi-API, visuel, rapide | Dépendance SaaS, sécurité à cadrer | Faible → moyen | MVP/PME |
| n8n (self-host) | Multi-API + contrôle | Auto-hébergeable, extensible | MCO à assurer, durcissement nécessaire | Moyen | PME/Prod |
| Python + API | Contrôle total, règles métier | Traçabilité fine, tests, versioning | Dev/MCO plus lourds | Moyen → élevé | Prod avancé |
| IAM / IGA | Gouvernance forte, audit | Recertification, cycles, conformité | Coût/complexité | Élevé | Enterprise |

## 4.2 Option 1 – Power Automate / Logic Apps (écosystème Microsoft)

Approche recommandée si l’identité et les services sont majoritairement dans Microsoft 365/Entra. Le workflow déclenche des actions via Microsoft Graph (création utilisateur, groupes, licences), et gère les notifications.

### Architecture type

Figure 4 – Exemple de chaîne : RH → workflow → Microsoft Graph → Entra/Exchange + logs/secrets.

### Bonnes pratiques

Utiliser une identité technique (service principal) avec moindre privilège.

Stocker les secrets dans un coffre (Key Vault) et éviter les secrets en clair.

Tracer : employee_id, run id, actions réussies/échouées, notifications envoyées.

Tester sur un périmètre pilote avant généralisation.

## 4.3 Option 2 – Plateformes multi-API (Make, Zapier, n8n)

Utile lorsque la source RH et/ou les cibles sont hétérogènes (SIRH, outils SaaS, CRM, ticketing). L’orchestrateur joue le rôle de hub et appelle les API des outils concernés.

### Points d’attention

Sécurité : secrets, permissions, et contrôle des modifications de scénarios.

Traçabilité : logs exportables, historisation et alerting sur erreurs.

Conformité : localisation des données, rétention, accès aux journaux.

## 4.4 Option 3 – Sur-mesure (Python + API + workers)

Approche pertinente si tu veux du contrôle total : versionner le workflow, tester, appliquer des règles métier complexes, et intégrer proprement la journalisation. Typiquement : une API reçoit l’événement, met en file, des workers exécutent, et tout est tracé en base.

Figure 5 – Architecture sur-mesure : webhook → API → queue → workers → systèmes cibles + DB de logs.

### Éléments techniques typiques

Réception événement : FastAPI, validation schéma JSON, signature HMAC si disponible.

Exécution : workers Python, appels Graph/AD, retries avec backoff, idempotence via DB.

Observabilité : logs structurés, métriques, alerting (mail/Teams).

Sécurité : secrets dans vault, RBAC, segmentation réseau, journaux protégés.

# 5. Sécurité, gouvernance et journalisation

## 5.1 Moindre privilège

L’automatisation doit agir avec des privilèges minimaux. Définir : périmètres (OU/groupes), scopes Graph, et droits applicatifs. Toute élévation (accès admin) doit passer par approbation.

## 5.2 Secrets

Ne jamais stocker de secrets en clair dans les workflows ou scripts.

Préférer un coffre (Key Vault, Vault, etc.) et une rotation régulière.

Journaliser sans exposer les secrets (masquage).

## 5.3 Journalisation et alertes

Journal minimal : qui, quoi, quand, résultat, identifiants (employee_id, run_id).

Alertes : échec de provisionnement, échec de retrait, divergence (compte existe mais pas dans la source).

Dashboard : taux de succès, temps moyen, erreurs récurrentes, actions manuelles restantes.

# 6. Plan de mise en œuvre (MVP → industrialisation)

## 6.1 MVP

Définir le modèle de données RH (champs obligatoires, ID stable).

Automatiser l’onboarding standard : identité + mail + licences + groupes de base.

Ajouter logs + notification RH/IT sur succès/échec.

## 6.2 Industrialisation

Gérer changements (mutations) et offboarding complet.

Ajouter gestion des exceptions + approbations + dashboards.

Durcir la sécurité (vault, RBAC, audit) et documenter le runbook (reprise).

# 7. Annexes

## 7.1 Checklist Onboarding (exemple)

Contrôler fiche RH : employee_id, nom, service, manager, dates.

Créer identité (UPN) et appliquer la convention de nommage.

Attribuer licences et groupes standards selon service.

Créer mailbox et appliquer paramètres (si requis).

Créer comptes outils internes (VPN, Git, RDS) selon profil.

Notifier manager + RH (résumé des actions).

## 7.2 Checklist Offboarding (exemple)

Retirer groupes et accès applicatifs ; désactiver VPN.

Révoquer / réaffecter licences.

Désactiver compte ; traiter mailbox selon politique (shared/archivage).

Archiver preuves et journaux ; notifier RH/manager/IT.

## 7.3 Modèle de données minimal

Champs recommandés (source RH) :

employee_id, first_name, last_name, department, manager_id

start_date, end_date (optionnel), status (active/left)

job_title (optionnel), location (optionnel), groups_profile (optionnel)

Fin du document.